## Slide 1
aeration2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charter
COCP
概念
计划
开发
发布
验证
生命周期
PDCP
TR1
迭代启动评估点
TR2
TR4
TR5
TR6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
需求分析
产品Backlog
（Story
验收用例）
Anatom
（分析研究）
系统Anatomy图
系统架构设计
系统架构
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整体过程架构
系统设计
DS/AR/TWD
迭代
计划
会议
版本级
迭代计划
模块架构设计
模块架构
aeration0
aeration1
aeration...
回归验证
系
统
设
计
验
证
SIT
系
统
集
成
测
试
SVT
ADCP
GA
工程活动
工作件
敏捷实践
子活动

## Slide 2
迭代
计划
会议
迭代Backlog
持续集成
每日站会
可视化管理
结对编程
重构
TDD
Story
分析设计
Story
编码
。。。
Story
本地联调
Story开发
完成自检
Story
Check in
Story 。。。
下一个
Bug
Story
用例补充设计
Story
测试用例脚本编写及自动化
Story
验证测试
Story
完成
评估
Story 。。。
下一个
迭代内部
验收及
迭代评估
迭代
客户
验收
迭代
回顾
会议
单个Story开发过程

## Slide 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1
step2
step3
step4
step5
step6
step7
需
求
分
析
1.可行性分析报告
2.概要设计说明说
3.版本迭代计划
4.版本测试策略
需
求
分
析
1.编码规范
2.接口规范，返回码规范
3.单元测试
4.代码走查
测
试
1.版本控制
2.提测规范
3.测试用例
4.测试环境
5.接口测试
6.系统测试
验
收
正
式
运
行
准
生
产
维
护
1.UED验收
2.产品验收
1.准生产上线申请
2.DBA审核SQL
3.配置，部署手册
1.上线申请
2.实施部署
1.环境维护
2.需求更新

## Slide 5
需求管理
持续集成&测试
配置&部署
监控&运营
需求
管理
变更
管理
缺陷
问题
管理
版本
管理
自动
构建
单元
测试
功能
测试
性能
测试
制成品
仓库
自动
配置
弹性
部署
日志
监控
知识
文档
Jira
RDMS
SVN
Git
Maven
Maven
Maven
Junit
Selenium
Nexus
OSS
Docker
Registry
SaltStack
Puppet
Docker
kubernetes
Opensh
Splunk/ELK
Confulence
Jmeter
Zabbix
Prometheus
Code
Review
代码质量分析
SonarQube
自动集成
Jenkins（Pipeline）